WOOZOO

Binance Trading Desk

Codex 개발 핸드오프 문서

Binance Spot 공개 데이터를 활용하는 AI 에이전트 분석·토론·모의매매 플랫폼

Release 1  ·  Paper Trading + Binance Spot Testnet  ·  BTCUSDT / ETHUSDT

Version 1.0
2026-07-18

중요: 이 문서는 실거래 자동매매 시스템 구축 지시가 아닙니다.
초기 릴리스는 내부 모의매매와 Binance Spot Testnet 검증만 허용합니다.

# 0  Codex에서 바로 시작하는 방법

이 문서 하나를 Codex 작업에 첨부하고 아래 시작 프롬프트를 전달하면 됩니다. Phase 0에서는 코드 구현이 아니라 설계와 검증만 수행합니다.

| 1 | Codex에서 저장소 선택 `Raro7777/woozoo-binance-trading-desk` 저장소를 선택합니다. |
| --- | --- |

| 2 | 새 원격 작업 생성 Codex Cloud 또는 원격 작업에서 새 작업을 시작합니다. |
| --- | --- |

| 3 | 이 문서 첨부 현재 DOCX 또는 함께 제공된 Markdown 핸드오프 문서를 첨부합니다. |
| --- | --- |

| 4 | 시작 프롬프트 입력 부록 B의 프롬프트를 그대로 붙여 넣습니다. |
| --- | --- |

| 5 | Draft PR 확인 Codex가 `codex/phase-0-design` 브랜치와 Draft PR을 만들면, Phase 1 진행 전에 설계를 검토합니다. |
| --- | --- |

|  | 첫 작업의 종료 조건 Phase 0 설계 문서와 Draft PR을 만든 뒤 멈춥니다. Binance API 키를 요청하거나, 기능 구현 또는 Phase 1을 시작하면 안 됩니다. |
| --- | --- |

# 1  프로젝트 한눈에 보기

Woozoo Binance Trading Desk는 여러 AI 에이전트가 시장 데이터를 분석하고 상승·하락 논리를 토론한 뒤 매매 후보안을 제안하는 GUI 기반 트레이딩 연구 조직입니다. 실제 위험관리, 잔고, 주문 허용 여부와 회계는 일반 코드가 결정합니다.

| 항목 | Release 1 확정안 |
| --- | --- |
| 거래소 | Binance Global |
| 상품 | Binance Spot |
| 대상 | BTCUSDT, ETHUSDT |
| 거래 방향 | Long 또는 Cash |
| 핵심 분석 주기 | 4시간봉 시장국면 / 1시간봉 확인 / 5분봉 실행 문맥 |
| 성과 검증 | 내부 Paper Broker |
| API 검증 | Binance Spot Testnet |
| 외부 주문 | 사람의 명시적 승인 필수 |
| 실거래 | Release 1에서 금지 |

|  | 핵심 설계 원칙 AI는 “생각하고 제안”합니다. 결정론적 소프트웨어는 “검증하고 계산하고 차단”합니다. LLM 에이전트가 Binance 주문 API를 직접 호출하는 구조는 허용하지 않습니다. |
| --- | --- |

# 2  범위와 금지사항

## Release 1에서 구현하는 것

Binance Spot 공개 시세, 체결, 캔들 및 필요한 호가 데이터 수집

BTCUSDT와 ETHUSDT 분석

시장국면·기술적 분석·체결 흐름·파생시장 문맥·뉴스/거시 분석

Bull vs Bear 토론과 구조화된 TradeProposal 생성

결정론적 Risk Engine과 글로벌 Kill Switch

내부 Paper Broker: 지정가, 부분 체결, 수수료, 취소, 포지션, 손익, 원장

Next.js 기반 GUI 트레이딩룸

Binance Spot Testnet 주문 생명주기 및 계좌 대조 검증

전체 감사 로그, 승인 기록, 모델/프롬프트 버전 기록

## Release 1에서 절대 구현하지 않는 것

Binance Mainnet의 비공개 주문 엔드포인트 연결

실거래 또는 자동 실거래

출금 기능 및 출금 권한 API 키

선물 주문, 마진, 레버리지, 공매도

사람 승인 없는 외부 주문

AI가 직접 주문 수량, 공식 잔고 또는 최종 주문 허용 여부를 확정하는 구조

비밀키를 프런트엔드, 에이전트 서비스, 로그 또는 저장소에 노출하는 구조

|  | Mainnet 구조적 차단 Release 1 구성에는 Mainnet 비공개 주문 URL과 live 모드 자체를 두지 않습니다. 예상하지 못한 비공개 엔드포인트가 설정되면 애플리케이션 시작 단계에서 실패하도록 설계합니다. |
| --- | --- |

# 3  전체 시스템 아키텍처

시장 데이터와 AI 분석, 위험관리, 승인, 주문 실행, 회계·감사를 분리합니다. 서비스 간 계약은 버전이 있는 스키마와 이벤트로 관리합니다.

논리 흐름

Binance Spot Public Streams │ ▼ Market Collector ───── Data Quality Monitor │ ▼ Raw Event Store → Candle / Feature Engine │ ▼ Immutable Evidence Snapshot (as_of 고정) │ ▼ Agent Orchestrator ├─ Market Regime ├─ Technical ├─ Order Flow ├─ Derivatives Context ├─ News / Macro ├─ Bull Researcher ├─ Bear Researcher ├─ Trader Agent └─ Portfolio Manager Agent │ ▼ Structured TradeProposal │ ▼ Deterministic Risk Engine │ ▼ Human Approval │ ┌────┴───────────┐ ▼ ▼ Paper Broker Binance Spot Testnet Gateway │ │ └───────┬────────┘ ▼ Reconciliation / Ledger / Audit

## 권장 모노레포 구조

apps/ web/ # Next.js 트레이딩룸 services/ api/ # FastAPI market_collector/ # Binance 공개 데이터 feature_engine/ # 캔들·지표·Evidence agent_orchestrator/ # LangGraph 에이전트 팀 risk_engine/ # 결정론적 위험관리 paper_broker/ # 모의주문·원장 testnet_gateway/ # Binance Spot Testnet 전용 reconciler/ # 잔고·주문·체결 대조 alert_worker/ # 경보·운영 자동화 packages/ python/domain/ python/schemas/ python/observability/ python/binance_public/ python/model_providers/ typescript/api_client/ typescript/ui_components/ infra/ docker/ migrations/ docs/ tests/ fixtures/ replay/

# 4  AI 에이전트 조직

같은 모델을 여러 개 띄우는 것이 아니라 역할·도구·데이터 접근권한·출력 스키마를 분리합니다. 모든 에이전트 결과는 증거 ID를 포함한 구조화된 보고서로 저장합니다.

| 에이전트 | 주요 역할 | 산출물 |
| --- | --- | --- |
| 시장국면 분석가 | 상승·하락·횡보·고변동성·데이터 불신 상태 분류 | 4h 중심 시장국면 보고서 |
| 다중 시간대 기술 분석가 | 4h·1h·5m 추세, 구조, 변동성, 거래량, 지지·저항 분석 | 기술적 근거·무효화 조건 |
| 호가·체결 흐름 분석가 | 스프레드, 거래 방향, 유동성, 예상 실행 품질 분석 | 실행 문맥 및 위험 신호 |
| 파생시장 문맥 분석가 | 펀딩비, OI, 베이시스, 청산 흐름 등 현물 방향의 보조정보 | 과열·포지셔닝 보고서 |
| 뉴스·거시 분석가 | 규제, 금리, ETF, 거래소 보안, 거시 사건의 영향 분석 | 사실·불확실성·예상 영향 |
| Bull Researcher | 매수해야 하는 가장 강한 근거 구성 | 상승 논리와 무효화 조건 |
| Bear Researcher | 매수하지 않아야 하는 근거와 손실 시나리오 구성 | 하락/관망 논리 |
| Trader Agent | 전체 보고서를 종합해 BUY/SELL/HOLD 후보안 생성 | TradeProposal |
| Portfolio Manager Agent | 포트폴리오 관점에서 수용·축소·보류·거절 제안 | 자문 의견 |
| Audit Agent | 완료된 판단의 근거, 오류, 데이터 오염 및 프로세스 실패 검토 | 사후 감사 보고서 |

## 에이전트 출력 공통 필드

`as_of`와 심볼·타임프레임

사용한 evidence IDs와 데이터 품질

핵심 발견, 불확실성, 신뢰도

판단 무효화 조건

모델 제공자·모델 ID·프롬프트 버전·워크플로 버전

|  | 증거 없는 주장은 사용할 수 없음 evidence ID가 없는 문장은 토론 참고는 가능하지만 최종 매매 근거에는 포함하지 않습니다. 모델 응답 실패·스키마 오류·필수 보고서 누락 시 기본 행동은 HOLD입니다. |
| --- | --- |

# 5  의사결정 및 주문 흐름

| 단계 | 업무 | 통제 원칙 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 결정 시각 고정 | `as_of`를 고정하고 이후 데이터를 배제 |
| 2 | Evidence 생성 | 검증된 캔들·지표·뉴스·시장 문맥을 불변 스냅샷으로 저장 |
| 3 | 분석가 병렬 실행 | 전문 분석가들이 동일한 Evidence에서 독립 보고서 작성 |
| 4 | Bull/Bear 토론 | 반대 논리와 무효화 조건을 명확히 기록 |
| 5 | TradeProposal | Trader Agent가 구조화된 BUY/SELL/HOLD 후보안 작성 |
| 6 | Risk Decision | 일반 코드가 노출·손실·데이터·중복·Kill Switch 검사 |
| 7 | 사람 승인 | 정확한 Proposal Hash와 Risk Decision Hash에 승인 연결 |
| 8 | Paper 실행 | 초기에는 내부 Paper Broker만 실행 |
| 9 | Testnet 검증 | 승인·대조가 정상일 때만 별도 Testnet Gateway 사용 |
| 10 | 감사와 학습 | 결과와 근거, 실패 원인을 기록하고 에이전트별 성과 평가 |

## TradeProposal 핵심 구조

{ "as_of": "2026-07-18T16:00:00Z", "symbol": "BTCUSDT", "action": "BUY", "strategy": "4H_PULLBACK", "confidence": "0.72", "requested_weight": "0.05", "entry": { "order_type": "LIMIT", "price_rule": "BEST_BID", "timeout_seconds": 300 }, "invalidation_conditions": [ "4h market regime changes to DOWNTREND" ], "evidence_ids": ["ev_001", "ev_002"], "risk_flags": [], "model_id": "provider/model", "prompt_version": "trader-v1" }

# 6  결정론적 Risk Engine

아래 수치는 개발 초기의 보수적인 기본값이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 정책은 버전이 있고, 변경 이력과 변경자를 감사 로그에 남겨야 합니다.

| 정책 | 초기값 | 효과 |
| --- | --- | --- |
| 최대 전체 노출 | 25% | 현금 비중을 강제로 유지 |
| BTC 최대 노출 | 15% | 단일 자산 집중 제한 |
| ETH 최대 노출 | 10% | 단일 자산 집중 제한 |
| 거래당 최대 위험 | 자산의 0.25% | 손절 또는 무효화 기준 기반 계산 |
| 24시간 최대 손실 | 1% | 신규 주문 차단 |
| 시스템 최대 낙폭 | 5% | Kill Switch 자동 활성화 후보 |
| 물타기 | 금지 | 손실 포지션 평균단가 하향 금지 |
| 레버리지·숏 | 금지 | Release 1 미지원 |
| 데이터 상태 | 정상 필수 | Stale/불일치/미래오염 시 차단 |
| 계좌 대조 | 정상 필수 | 설명되지 않는 불일치 시 외부 주문 차단 |

## 무조건 주문을 거절하는 조건

시장 데이터가 오래되었거나 필수 데이터가 누락됨

Evidence에 `as_of` 이후의 데이터가 섞임

Proposal 또는 승인이 만료됨

Proposal이 변경되어 승인 Hash와 일치하지 않음

Kill Switch 활성화

계좌·원장·주문 상태 대조 실패

동일한 Idempotency Key 또는 Client Order ID가 이미 사용됨

스프레드 또는 예상 슬리피지가 제한을 초과함

일일 손실 또는 최대 낙폭 제한 초과

예상하지 못한 Mainnet 비공개 엔드포인트가 설정됨

## 금융 계산 불변조건

가격·수량·잔고·수수료·손익은 Decimal만 사용

각 원장 거래의 차변·대변 합계가 항상 0

음수 잔고 금지

이벤트 재처리와 명령 재전송은 결과를 중복 반영하지 않음

타임아웃 발생 시 즉시 재주문하지 않고 Client Order ID로 상태 확인

부분 체결의 합이 주문 수량을 초과하지 않음

# 7  데이터, API 및 이벤트 계약

## 핵심 데이터 도메인

| 도메인 | 대표 엔터티 |
| --- | --- |
| 시장 데이터 | instruments, raw_market_events, candles, order_book_snapshots, computed_features, data_quality_status |
| Evidence | evidence_snapshots, evidence_items |
| AI 실행 | agent_definitions, agent_runs, agent_reports, debate_sessions, prompt_versions, workflow_versions |
| 의사결정 | trade_proposals, risk_policy_versions, risk_decisions, approvals, kill_switch_events |
| Paper Trading | paper_accounts, paper_orders, paper_fills, paper_positions, ledger_accounts, ledger_entries, portfolio_snapshots |
| Testnet | external_orders, external_order_events, external_fills, reconciliation_runs, reconciliation_findings |
| 운영·감사 | service_heartbeats, alerts, audit_log |

## API 설계 원칙

UTC ISO-8601, Decimal은 문자열로 직렬화

명령 API에는 Idempotency Key 요구

모든 요청과 이벤트에 Correlation ID 사용

리스크 정책·승인·설정 변경은 버전 및 낙관적 잠금 적용

Testnet 주문 API는 Phase 8 이전에 존재하지 않으며 기본 비활성화

## 대표 이벤트

market.trade.received market.book_ticker.received market.kline.closed market.data.stale evidence.snapshot.created agent.run.started agent.report.created trade.proposal.created risk.decision.created approval.recorded paper.order.created order.submitted order.partially_filled order.filled order.cancelled reconciliation.failed kill_switch.changed

# 8  보안과 운영

## 비밀정보 경계

| 서비스 | 허용되는 정보 | 금지되는 정보 |
| --- | --- | --- |
| 웹 프런트엔드 | 공개 상태, 승인 UI, 포트폴리오 조회 | API Secret, 서명문, 원시 인증 헤더 |
| AI Agent 서비스 | 검증된 Evidence, 포트폴리오 요약 | 거래소 Secret, 주문 도구, 정책 변경 권한 |
| Risk Engine | Proposal, 포트폴리오·정책·데이터 상태 | LLM 비밀키를 통한 주문 실행 |
| Testnet Gateway | Testnet Trade Key, 승인된 주문 명령 | 출금 권한, Mainnet 비공개 주문 URL |

## Prompt Injection 방어

뉴스·소셜 텍스트는 명령이 아닌 인용된 비신뢰 데이터로 전달

에이전트 도구는 allowlist 방식으로 제한

외부 콘텐츠 속 “이 지시를 따르라” 같은 문구는 시스템 명령으로 해석하지 않음

주문 도구와 비밀키는 AI 실행 환경에 노출하지 않음

지원되지 않는 주장은 최종 Proposal에서 제외

## 운영 중 신규 주문을 중지하는 상태

WebSocket 단절 또는 과도한 재연결

시장 데이터 Stale

PostgreSQL 또는 필수 이벤트 파이프라인 장애

Ledger 불균형

Reconciliation Failed

서버 시계 오차 초과

Risk Policy 유효성 오류

Kill Switch 활성화

# 9  테스트 전략

| 테스트 계층 | 핵심 검증 |
| --- | --- |
| Unit | Decimal 계산, 수수료, PnL, 노출, 데이터 신선도, 승인 만료, Idempotency, Mainnet URL 차단 |
| Property-based | 원장 균형, 자산 보존, 음수 잔고 금지, 중복 이벤트 무효, 위험한도 초과 승인 불가 |
| Integration | WebSocket 재연결, 기록 이벤트 재생, DB 마이그레이션, Paper 주문 생명주기, Kill Switch, 대조 실패 차단 |
| End-to-End | 분석 시작→보고서→토론→Risk→승인→Paper 체결→포트폴리오 반영 |
| Failure Injection | 네트워크 타임아웃, Redis/DB 중단, 프로세스 재시작, 중복 응답, 지연 응답 |
| Safety | live 모드·Mainnet 비공개 URL·승인 없는 주문·Stale 데이터·불일치 상태에서 주문이 반드시 거절됨 |

|  | 가장 중요한 테스트 주문 요청이 타임아웃되었지만 거래소에서는 접수됐을 가능성을 가정합니다. 즉시 재주문하지 않고 동일 Client Order ID를 조회하여 중복 체결을 막는 테스트가 필수입니다. |
| --- | --- |

# 10  개발 로드맵

| Phase | 목표 | 주요 범위 | 완료 기준 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 설계·검증 | 저장소 구조, 신뢰 경계, ERD, API·이벤트 계약, 테스트·Mainnet 차단 설계 | 문서와 Draft PR |
| 1 | 실행 가능한 골격 | Python/TS Workspace, FastAPI, Next.js, Postgres, Redis, Docker, CI | Health Check 통과 |
| 2 | Binance 공개 데이터 | BTC/ETH WebSocket, 체결·호가·캔들, 재연결, 중복 제거, Replay | 안정적 데이터 수집 |
| 3 | Feature·Evidence | 1m/5m/1h/4h 캔들, 지표, 시장국면 입력, 불변 Evidence | `as_of` 무결성 |
| 4 | Paper Broker·원장 | 지정가, 부분 체결, 수수료, 취소, 포지션, 손익, 복식 원장 | 자산 보존 테스트 |
| 5 | Risk Engine | 노출·손실·Drawdown·Stale·중복·Kill Switch | 정책 테스트 통과 |
| 6 | AI Agent 조직 | Mock LLM 우선, 전문 분석가, 토론, Proposal, Audit | 구조화 워크플로 |
| 7 | GUI Trading Room | 시장·에이전트·Proposal·Risk·승인·포트폴리오·감사 UI | 모바일/데스크톱 |
| 8 | Spot Testnet | 주문·취소·조회·User Data·Timeout 복구·Reconciliation | 기본 비활성 |
| 9 | 장기 모의운영 | 24/7 운영, 벤치마크, 수수료·슬리피지, 장애 훈련, 보안 검토 | 실전 전 검증 |

|  | 승인 게이트 각 Phase는 별도 브랜치와 Draft PR로 수행합니다. 테스트·문서·자체 리뷰가 끝나기 전 다음 Phase로 넘어가지 않습니다. |
| --- | --- |

# 11  Codex 첫 작업: Phase 0 상세 지시

첫 작업은 코드를 대량 생성하는 단계가 아닙니다. 저장소와 요구사항을 확인하고 구현 전에 모든 경계와 계약을 문서로 고정하는 단계입니다.

저장소와 이 문서 전체를 확인

공식 Binance Spot 및 Spot Testnet 문서를 확인해 변경 가능성이 있는 전제를 검증

모순·누락·위험한 가정 목록 작성

최종 모노레포 구조 결정

서비스 책임, 신뢰 경계, 비밀정보 경계 확정

ERD와 보존기간 초안 확정

버전이 있는 API·이벤트 계약 정의

회계·Idempotency·주문 불변조건 정의

Replay·Property-based·Failure Injection·Mainnet 차단 테스트 설계

Release 1에서 Mainnet 비공개 주문 접근이 구조적으로 불가능한 방안 정의

로컬 개발·CI 명령 정의

문서 업데이트 후 Draft PR 생성

## Phase 0에서 금지되는 작업

Binance API 키 요청

실제 Binance 주문 실행

거래 로직 또는 Paper Broker 핵심 구현

Phase 1 코드 작성

main 브랜치 직접 수정

## Phase 0 완료 보고서에 포함할 내용

생성·수정한 파일

최종 저장소 구조

주요 기술 결정과 대안

보안·금융 안전 결정

사용자 승인이 필요한 질문

Phase 1의 정확한 범위

실행한 명령과 결과

알려진 한계

# 부록 A — AGENTS.md 핵심 규칙

Codex가 저장소에서 항상 따라야 할 운영 규칙입니다. Phase 0에서 루트 `AGENTS.md` 파일로 정리·보완해야 합니다.

| 규칙 | 내용 |
| --- | --- |
| Mission | Binance Spot 공개 데이터를 활용하는 AI 기반 연구 및 Paper Trading 플랫폼을 구축한다. |
| Default Mode | `TRADING_MODE=paper`, Testnet은 명시적으로 활성화될 때만 사용한다. |
| Hard Safety | Mainnet 비공개 주문, 실거래, 출금, 선물, 레버리지, 숏은 금지한다. |
| AI Boundary | AI는 보고서와 TradeProposal만 작성하며 주문 API를 호출하지 않는다. |
| Financial Correctness | Decimal, 균형 원장, Idempotency, 고유 Client Order ID, 중복 주문 차단을 적용한다. |
| Data Integrity | 모든 결정은 `as_of`, 출처, 수집시각, 신선도, Evidence ID, 모델/프롬프트 버전을 포함한다. |
| Engineering | 외부 호출 timeout, bounded retry, backoff, structured log, typed schema, reversible migration을 적용한다. |
| Security | 비밀키를 최소 서비스에만 제공하고 로그·프런트·에이전트에 노출하지 않는다. |
| Definition of Done | 구현·테스트·문서·자체 리뷰·안전 제약·한계 보고까지 완료되어야 한다. |
| Workflow | 저장소 조사→계획→안전 검토→해당 Phase만 구현→테스트→Diff 리뷰→보고 순으로 진행한다. |

## 권장 품질 검사 명령

ruff check . mypy . pytest pnpm lint pnpm typecheck pnpm test pnpm exec playwright test

# 부록 B — Codex 시작 프롬프트

아래 내용을 Codex 새 작업에 그대로 붙여 넣습니다. 이 문서를 첨부한 상태에서 실행하세요.

첨부한 “Woozoo Binance Trading Desk - Codex 개발 핸드오프 문서”를 전체 확인하고, 저장소 Raro7777/woozoo-binance-trading-desk에서 작업하라. 프로젝트 목표는 Binance Spot 공개 데이터를 이용하는 AI 기반 암호화폐 연구 및 Paper Trading 플랫폼을 만드는 것이다. Release 1 범위: - BTCUSDT, ETHUSDT - Binance Spot 공개 시장 데이터 - 내부 Paper Trading - Binance Spot Testnet API 검증 - Long 또는 Cash - 외부 Testnet 주문 전 사람 승인 - AI는 분석과 구조화된 TradeProposal만 생성 - Risk, 잔고, 원장, Idempotency, 주문 허용 여부는 결정론적 코드가 담당 절대 금지: - Binance Mainnet 비공개 주문 엔드포인트 - 실거래와 자동 실거래 - 출금 기능 - 선물 주문, 마진, 레버리지, 공매도 - 사람 승인 없는 외부 주문 - LLM 에이전트의 주문 API 직접 호출 - 코드 또는 로그에 비밀키 저장 첫 작업은 PHASE 0만 진행하라. 핵심 기능을 구현하지 마라. PHASE 0 작업: 1. 저장소와 첨부 문서를 전체 확인한다. 2. 공식 Binance Spot 및 Spot Testnet 문서를 확인해 변경 가능한 전제를 검증한다. 3. 요구사항의 모순, 누락, 위험한 가정을 분석한다. 4. 최종 모노레포 구조를 설계한다. 5. 아키텍처, 신뢰 경계, 서비스 책임, 비밀정보 경계를 확정한다. 6. ERD와 데이터 보존 계획을 정리한다. 7. 버전이 있는 API 및 이벤트 계약을 정의한다. 8. 금융 회계와 Idempotency 불변조건을 정의한다. 9. Replay, Property-based, Failure Injection, Mainnet 차단 테스트 전략을 정의한다. 10. Release 1에서 Binance Mainnet 비공개 주문 접근이 구조적으로 불가능한 방안을 설계한다. 11. 로컬 개발과 CI 명령을 정의한다. 12. 관련 문서를 생성하거나 업데이트한다. Git 작업: - codex/phase-0-design 브랜치를 생성한다. - main 브랜치를 직접 수정하지 않는다. - Phase 0은 문서 변경만 수행한다. - Diff를 자체 리뷰한다. - Conventional Commit 형식으로 커밋한다. - main 대상 Draft Pull Request를 생성한다. 완료 보고서: - 생성·수정한 파일 - 최종 제안 저장소 구조 - 주요 기술 결정 - 보안·금융 안전 결정 - 사용자 승인이 필요한 질문 - Phase 1의 정확한 범위 - 실행한 명령과 결과 - 알려진 한계 Draft PR을 만든 뒤 멈춰라. 명시적 승인 없이 PHASE 1을 시작하지 마라.

# 부록 C — 사용자가 확인할 체크리스트

☐  Codex가 `codex/phase-0-design` 브랜치에서 작업했는가?

☐  main 브랜치를 직접 수정하지 않았는가?

☐  Phase 0이 문서 변경으로 제한되었는가?

☐  Mainnet 비공개 주문·live 모드가 구조적으로 배제되었는가?

☐  출금·선물·레버리지·숏 기능이 명확히 금지되었는가?

☐  AI와 Risk/Order Gateway의 경계가 분리되었는가?

☐  모든 금액이 Decimal이고 원장 균형 불변조건이 정의되었는가?

☐  타임아웃과 중복 주문 방지 정책이 정의되었는가?

☐  `as_of` 이후 데이터를 배제하는 테스트가 정의되었는가?

☐  Phase 1 범위와 미결정 질문이 구분되어 보고되었는가?

|  | 다음 단계 Codex가 만든 Draft PR 링크를 ChatGPT에 전달하면 설계 문서, 안전 경계, 누락 요구사항과 Phase 1 진행 가능 여부를 검토할 수 있습니다. |
| --- | --- |